|  |
| --- |
| **교육 센터**  **운영 프로그램**  **2조 김찬우 이도윤 이호 오희준 최예림 한시연** |

**1. 프로젝트 개요**

* 기 간 : 2020. 05. 29 ~ 2020. 06 .17
* 인 원 : 6명
* 개발 툴 : Ecllpse / ORACLE
* 사용 언어 : Java(JDK 1.8) / SQL

**2. 기획 의도**

**2.1. 교육센터 프로그램의 필요성**

센터 운영 및 이용에 있어 편리함을 증대하기 위해, 각 사용자의 필요한 기능 및 요구 사항에 최적화된 교육 센터 운영 프로그램 제작을 필요로 한다.

**A. 관리자**

교육 과정의 전체적인 프로세스를 담당하며 강사와 교육생의 정보를 관리한다.

**B. 교사**

강의를 진행하며 스케줄 조회 및 수강생 시험 관련 자료 기록한다.

**C. 교육생**

강의를 수강하며 출석 및 시험 성적 등 교육과 관련 자료 조회를 필요로 한다.

**3. 기획 목표**

**3.1. 관리 운영 프로그램의 기대효과**

본 교육 센터 운영 프로그램을 통해 데이터의 보안성을 향상시키며 통합된 기능 및 데이터 공유로 각 사용자들에게 있어 업무의 효율성 및 센터 사용의 편의성을 증대를 목표로 한다..

**4. 기획 내용 및 일정**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | 업무내용 | **산출물** |
| **2020. 05. 29** | 사용자 요구사항 분석 | 요구 분석서 |
| **2020. 06. 01** | ERD 데이터 구조 설계 | ERD |
| **2020. 06. 03** | JAVA 더미 데이터 생성 |  |
| **2020. 06. 05** | 더미 데이터 정리 및 DDL 작업 | DML Script |
| **2020. 06. 06** | PROCEDURE 코드 작성 | DCL Script |
| **2020. 06. 11** | JAVA 기능 구현 코드 작업 | Java Document |
| **2020. 06. 16** | 테스트 및 디버깅 |  |
| **2020. 06. 17** | 결과보고서 작성 | 발표본 PPT |